CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS

DE COMPANYIA DEL MARESME

| 7 |  |
| --- | --- |

## Consell d’Alcaldes

10 de desembre de 2003

#### ÌNDEX

| Introducció | 2 |
| --- | --- |
| 1. Característiques del centre | 3 |
| 1.1. Criteris de disseny i funcionam3ent del centre | 3 |
| 1.2. Condicions de l’entorn | 3 |
| 2. Organització | 4 |
| 2.1. Descripció del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia | 4 |
| 2.1.1. Organització del conjunt | 4 |
| 2.1.2. Característiques de les àrees de l’edifici | 4 |
| 3. Serveis i actuacions | 7 |
| 3.1. Recuperació d’animals extraviats i adopció dels abandonats | 7 |
| 3.2. Atenció veterinària | 7 |
| 3.3. Atenció al ciutadà, educació i promoció | 7 |
| 3.4. Col·laboració amb els ajuntaments i amb les protectores | 7 |
| 3.5. Servei d’emergències | 8 |
| 3.6. Actuacions complementàries | 8 |
| 3.7. Informació en xarxa | 8 |
| 4. Costos | 9 |
| 4.1. Pressupost de les inversions | 9 |
| 4.2. Cost anual d’explotació | 10 |
| 4.3. Repartiment de costos | 11 |
| 5. Calendari | 12 |
| 6. Projecte | 13 |

# INTRODUCCIÓ

En els darrers anys ha augmentat la preocupació pel benestar, els drets i la protecció dels animals domèstics de companyia. S’ha observat el progressiu augment d’aquests, a Barcelona el 18 % de les llars tenen animals de companyia, aquesta xifrà és superior en el Maresme donat el tipus de residència i les característiques del lloc que afavoreix la tinença animals.

La tinença d’animals no sempre és cívica i es produeixen gran nombre d’abandonaments, a la província de Barcelona es calcula que afecta entre 15.000 i 20.000 animals/any. A més en relació amb l’abandonament, cal subratllar un dels grans problemes amb que es troben els centres d’atenció d’animals domèstics de companyia: la baixa taxa d’adopció, inferior al 15 %. Aquest percentatge tan baix indica una insuficient activitat del foment de l’adopció per part dels centres esmentats, per tant una de les finalitats del centre és aconseguir donar en adopció el màxim nombre d’animals que s’acullin en el centre.

Es calcula que el Maresme hi ha uns 1.500 abandonaments/anuals. Vistes les necessitats comarcals de la creació d’un centre d’atenció d’animals domèstics de companyia i després de veure les necessitats del centre. S’està en disposició d’obtenir un solar de 5.000 m2 ben comunicat,  ja que es pensa donar  servei al màxim nombre de municipis de la comarca.

Aquest tipus de servei actualment és deficitari a molts municipis de la comarca, degut al elevat cost individual de gestió, administració i manteniment dels animals, per la qual cosa el present projecte donarà resposta a una demanda existent.

Es per això que s’ha pensat en configurar aquest projecte que, aplicant els beneficis dels criteris d’economia d’escala i, prèvia delegació per part d’aquells municipis que ho desitgin, permetrà la prestació d’un servei de qualitat i homogeni en el conjunt de la comarca.

1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

Construcció i gestió d’un centre de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics de companyia per donar mitjançant les oportunes delegacions competencials servei als municipis de la comarca. Aquest projecte, que es configurarà com a servei  municipal delegat d’aquells municipis que adoptin l’oportú acord de delegació, es troba dintre del programa d’Atenció Local als Animals domèstics de companyia, promogut per la Diputació de Barcelona. Per executar el projecte caldrà adquirir, prèviament, un terreny adient en sol d’equipament, allunyat  suficientment de nuclis de població, per tal d’evitar les molèsties d’aquest tipus de servei.

1.1. CRITERIS DE DISSENY I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

- Garantir el benestar del animals amb la acurada forma, dimensió i orientació  solar de gàbies, per tal d’aconseguir unes òptimes condicions sanitàries i facilitar la neteja i la desinfecció.

- Fer uns centres oberts i amables que fomentin les visites des d’un punt de vista didàctic, amb els tancaments necessaris per a evitar la sortida incontrolada i el robatori d’animals.

- Racionalitzar la despesa pública amb l’estandardització de les solucions

- Facilitar la inversió amb uns equipaments bàsics que permetin successives ampliacions

- Promoure la sostenibilitat de l’arquitectura basada en el respecte al medi ambient:

- Fent servir sistemes constructius i materials econòmics, reciclables i ecològics, de durabilitat contrastada i amb baix cost de manteniment.

- Utilitzar l’energia solar tèrmica pel consum d’aigua calenta.

- Depurant les aigües brutes.

- Adequar els espais a les necessitats previstes

1.2. CONDICIONS DE L’ENTORN

L’elecció del terreny per ubicar el centre d’acollida d’animals de companyia s’ha basat, entre altres, en el compliment dels següents condicionants:

- Entorn natural pel benestar dels animals

- Estar allunyat de les zones residencials per tal de minimitzar les molèsties.

- Disposar de subministrament elèctric i d’aigua potable.

- Disposar d’accessos còmodes i no molt allunyats per a la bona operativa del centre.

- Disposar d’espai per a una zona d’aparcament de les visites

2. ORGANITZACIÓ

Es un centre gran, amb una capacitat de 44 boxes per a gossos ampliable fins a 69, i de 24 gàbies per a gats ampliable fins a 36. L’edifici de serveis tindrà  una superfície construïda de 135 m2 aproximadament.

2.1. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA

2.1.1 ORGANITZACIÓ DEL CONJUNT

Edifici. S'estructura en quatre àrees:

- Àrea de recepció: zona d'informació i gestió del centre

- Àrea de serveis: lavabos adaptats, recinte de neteja i dutxa

- Àrea clínica: sala de cures tipus quiròfan i sala d'hospitalització per a sis animals

- Àrea d'emmagatzematge: magatzem de pinso i llaunes. Previsió per a 2 congeladors.

Pati de servei. Sortida amb vegetació i compleix les funcions següents:

- Filtre visual i acústic dels boxes

- Accés de servei per a càrrega i descàrrega

Recinte boxes. Zona tancada amb paviment continu de formigó i recollida d'aigües :

- Àrea de recepció-exploració per a 8 animals

- Boxes per a gossos i gàbies per a gats, orientats a sud

- Arbrat i jardinaria per fer més amable el recinte

Entorn. Urbanització exterior del centre. Conté els següents elements:

- Vorera pavimentada per accedir a l'edifici

- Zona d'aparcament per a visites, adaptada al tamany del centre

- Camí d'accés al centre

Tots els itineraris, tant interiors com exteriors, compliran amb la normativa de supressió de barreres arquitectòniques

2.1.2  CARACTERÍSTIQUES DE LES ÀREES DE L'EDIFICI

Àrea de recepció.  Àrea dedicada a la recepció i informació del públic i a la gestió del centre. A  l'interior hi hauran dues zones separades :

- La sala d'espera

- El despatx d'informació i gestió

Àrea de serveis. Àrea on es troben els lavabos, per homes per dones i adaptats, una dutxa amb vestidor i un recinte de neteja amb abocador i armari per als estris.

Àrea clínica. Es divideix en dues zones, la sala de cures tipus quiròfan i la sala d'hospitalització:

- Sala de cures on es realitzaran les identificacions dels animals, les revisions,  el s tractaments i les anàlisis, les operacions i les eutanàsies per tant haurà de disposar del següent equipament:

- Taula quirúrgica

- Lluminària quirúrgica

- Equip d'anestèsia

- Farmaciola

- Nevera

- Esterilitzador a vapor (autoclau)

- Banyera per quiròfan amb aigua freda i calenta, amb reixa extraible

- Armari-vitrina

- Taulell de marbre ampli amb pica encastada d'aigua freda i calenta

- Taula

- Tamborets o cadires

- Gibrells-cubells d'acer inoxidable amb rodes

- Dispensador de sabó i paper d'eixugamans

- Acumulador d'aigua calenta per plaques solars per l'abastament del centre

  - Sala d'hospitalització on es mantindran els animals en el pre o post operatori, amb el següent equipament:

- 2 gàbies dobles i 2 gàbies simples apilables d'acer inoxidable o d'obra  i amb baixant posterior per desguàs

- Taula auxiliar

- Taulell de marbre amb pica o abocador

- Bunera per el desguàs de les aigües

Àrea d'emmagatzematge. Zona destinada a magatzem per el menjar dels animals

- Prestatgeria

- Taulell per la preparació del menjar

- 2 congeladors per al contingut dels animals sacrificats a la espera de la recollida per a la incineradora

- Recinte degudament ventilat de forma permanent

El pati de servei. Espai que s'utilitza per alliberar els animals de forma controlada que es subdivideix en 2 zones  per tal de poder alliberar els animals de forma individual o col·lectiva.

- Tanques perimetrals

- Paviment de fàcil neteja

- Canal perimetral de recollida d'aigües

- Sortides d'aigua estratègicament col·locades

- Enllumenat

- Arbrat de fulla caduca per tenir ombra a l'estiu i sol a l'hivern

El recinte dels boxes . Recinte tancat per tal d'evitar la fuga dels animals composat per mòduls edificats que contenen els boxes dels gossos i les gàbies dels gats, l'àrea de recepció-exploració i d'un pati central.

- Àrea de recepció-exploració . Zona d'ingrés dels animals, revisió, desparasitació i acolliment.

- Boxes per als gossos.  gàbies especials per a gossos, individuals però amb capacitat per 2 o 3 animals, orientats a sud.

- Gàbies per als gats.  Gàbies prefabricades apilables, amb recinte reixat  per tal que els gats puguin sortir controladament.

- Pati. Espai que servirà per alliberar els gossos controladament.

# 3. SERVEIS I ACTUACIONS

El centre disposarà d’un servei de recollida i transport al centre, dels animals que es trobin perduts o abandonats en el municipi amb els que es tinguin conveni de col·laboració o es realitzi una prestació de serveis. La recollida s’efectuarà diàriament previ avis dels ajuntament. Els animals durant el període d’estada al centre disposaran de les condicions higiènico-sanitàries necessaris per garantir en tot moment uns criteris de benestar i confort per els animals. Aquest temps d’estada en cap cas podrà ser inferior al que contempla al normativa vigent.

# 3.1 RECUPERACIÓ D’ANIMALS EXTRAVIATS I ADOPCIÓ DELS ABANDONATS

El centre col·laborarà en la localització dels propietaris i la recuperació d’animals perduts. Desenvoluparà les gestions necessàries per a que a través dels propis medis o els de la xarxa s’assoleixi aquest servei. Així mateix, el centre generarà activitats per el foment de l’adopció, mirant de trobar en cada cas el perfil adequat. Els animals que siguin lliurats en adopció ho seran sota els criteris de la normativa vigent i per tant s’haurà comprovat l’estat sanitari, estaran vacunats, identificats i esterilitzats. L’índex d’adopció serà un dels indicadors qualitatius de la gestió del centre.

# 3.2 ATENCIÓ VETERINÀRIA

El centre tindrà servei veterinari, que garantirà les condicions de salut, higiene i benestar  dels animals. Assessorarà els perfils d’adopció i procedirà a l’eutanàsia dels animals dintre de la normativa vigent, amb un criteri lo mes restringit possible.

# 3.3 ATENCIÓ AL CIUTADÀ, EDUCACIÓ I PROMOCIÓ

El centre disposarà d’una franja horària diària d’atenció al ciutadà que garanteixi les visites, les tasques educatives i faciliti la informació en tots els aspectes referents  a la tinença responsable d’animals domèstics. Aquest servei s’oferirà també, els caps de setmana. Així mateix, el centre generarà campanyes de promoció i educació per tal d’afavorir la tinença responsable dels animals domèstics   en tots els seus aspectes. També col·laborarà en aquelles iniciatives que promoguin aquest objectius, restant obert a totes aquelles demandes amb el caire educatiu

3.4. COL·LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS I AMB LES PROTECTORES

El centre col·laborarà  en el desenvolupament  dels cens municipals, així com facilitarà les dades d’identificació dels animals del centre als ajuntaments als quals presti servei. També assessorarà sobre els temes relacionats amb nuclis zoològics i així mateix s’establiran intercanvis d’informació d’aquelles activitats o indrets que puguin predisposar al abandonament d’animals.

Per altre part, es farà un conveni amb les protectores d’animals de la comarca per tal de col·laborar en el foment de l’adopció dels animals que hi hagin en el CAAD del Maresme.

3.5. SERVEI D’EMERGÈNCIES

El centre d’atenció disposarà d’un servei d’emergències per la recollida i assistència en cas d’animals agressius o atropellats, que representin una amenaça per la seguretat dels ciutadans o per la vida del animal.

3.6. ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

Activitats formatives i educatives

- Pràctiques per els estudiants de Veterinària i recent llicenciats

- Formació d’auxiliar tècnic veterinari

- Aula de formació continuada inclosa en circuit de natura d’una comarca o municipi

- Cursos relacionats amb el respecta als animals

- Xerrades formatives

- Visites guiades per a les escoles i instituts

Activitats d’àmbit social

- Inserció de joves i adults amb problemes socials

- Centre de voluntariat i de trobada de persones  que vulguin tenir contacte amb els animals

- Col·laboració amb persones amb disminució psíquica que tolerin el tracta amb els animals

- Centre que es pot benefiar d’activitats de diferents escoles de formació professional per a la realització de tasques de manteniment

- Residència per d’altres animals de companyia ( ocells, rèptils, .... )

- Col·laboració en tots els projectes d’aplicació de noves alternatives que vagin orientades en el dels animals i el medi

- Residència temporal canina

- Centre d’acolliment de fauna salvatge malferida

3.7. INFORMACIÓ EN XARXA

El Centre estarà interconnectat via informàtica amb la Xarxa de Centres compartint les dades i la informació necessària per facilitar el funcionament del programa d’Atenció Local als Animals Domèstics de Companyia, per tal de localitzar el possible propietari o trobar una família d’acolliment per l’animal.

4. COSTOS

4.1. PRESSUPOST DE LES INVERSIONS

Cost del solar							51.823,73.-

Construcció i equipament del centre 				789.110,36.-

Arranjament del camí d’accés al centre				137.432,08.-

TOTAL INVERSIÓ						978.366,17.-

Finançament

aportació del consell comarcal				9.851,21.-

Subvencions otorgades					679.145,96.-

Subvenció de la Diputació any 2002-2003			330.556,66.-

Sol·licitud subvenció Xarxa 41				150.253,00.-

Sol·licitud subvenció PUOSC				198.336,30.-

SOL·LICITUT DE SUBVENCIÓ                                                        289.396,00.-

Sol·licitud subvenció PUOSC  				187.173,47.-

Sol·licitud subvenció Diputació				102.195,53.-

TOTAL	  FINANÇAMENT			                           978.366,17.-

La Diputació de Barcelona cedirà una furgoneta per a la recollida dels animals abandonats.

4.2. COST  ANUAL D’EXPLOTACIÓ

Aquest cost és estimatiu i estarà en funció dels municipis als quals el centre doni servei.

Durant el primer trimestre del 2004 s’elaborarà el projecte de gestió del centre

Personal						157.253,00.-

Veterinari 					15.025,30.-

2 Personal mati					30.050,60.-

2 Personal tarda					30.050,60.-

2 Personal suport					30.050,60.-

Neteja  oficines					9.015,18.-

Administratiu					18.030,36.-

Cost direcció i gestió administrativa		25.030,36.-

Cost servei						71.881,05.-

Serveis (llum, aigua, telèfon)			18.511,17.-

Menjar  animals					23.800,08.-

Productes de neteja				7.933,37.-

Material Sanitari					9.916,70.-

Material oficina					3.305,56.-

Manteniment cotxe				8.414,17.-

Activitats formatives, educatives i d’àmbit social 	17.731,04.-

Total Cost d’explotació					246.865,09.-

4.3 REPARTIMENT DELS COSTOS

El centre donarà servei als municipis de la comarca

El repartiment del cost del servei es calcula en funció de: el 80%segons la població i el 20% en funció de la superfície del municipi.

| MUNICIPIS | Padró continu | €/població | ### Km2 | €/superfície | 80%pob+20%sup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALELLA | 8.796 | 8.773,75 | 9,58 | 6.761,49 | 8.371,30 |
| ARENYS DE MAR | 13.170 | 13.136,69 | 6,87 | 4.848,80 | 11.479,11 |
| ARENYS DE MUNT | 6.827 | 6.809,73 | 21,29 | 15.026,33 | 8.453,05 |
| ARGENTONA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| CABRERA DE MAR | 3.863 | 3.853,23 | 8,98 | 6.338,02 | 4.350,19 |
| CABRILS | 5.282 | 5.268,64 | 7,05 | 4.975,84 | 5.210,08 |
| CALDES ESTR. | 2.137 | 2.131,60 | 0,9 | 635,21 | 1.832,32 |
| CALELLA | 14.530 | 14.493,25 | 8,01 | 5.653,40 | 12.725,28 |
| CANET MAR | 11.065 | 11.037,02 | 5,56 | 3.924,21 | 9.614,45 |
| DOSRIUS | 3.293 | 3.284,67 | 40,73 | 28.746,94 | 8.377,12 |
| MALGRAT MAR | 14.933 | 14.895,23 | 8,92 | 6.295,67 | 13.175,32 |
| EL MASNOU | 21.220 | 21.166,33 | 3,44 | 2.427,93 | 17.418,65 |
| ÒRRIUS | 364 | 363,08 | 5,66 | 3.994,79 | 1.089,42 |
| PALAFOLLS | 6.010 | 5.994,80 | 16,47 | 11.624,41 | 7.120,72 |
| PINEDA DE MAR | 21.958 | 21.902,47 | 10,77 | 7.601,39 | 19.042,25 |
| PREMIÀ DE DALT | 9.356 | 9.332,34 | 5,56 | 3.924,21 | 8.250,71 |
| PREMIÀ DE MAR | 26.889 | 26.821,00 | 2,12 | 1.496,28 | 21.756,05 |
| S. A. LLAVANER. | 8.091 | 8.070,54 | 11,84 | 8.356,59 | 8.127,75 |
| ST. CEBRIÀ V. | 2.060 | 2.054,79 | 15,67 | 11.059,77 | 3.855,79 |
| ST. ISCLE V. | 961 | 958,57 | 17,77 | 12.541,94 | 3.275,24 |
| SANT POL MAR | 4.035 | 4.024,80 | 7,51 | 5.300,50 | 4.279,94 |
| ST. VICENÇ M. | 4.123 | 4.112,57 | 8,1 | 5.716,92 | 4.433,44 |
| STA. SUSANNA | 2.258 | 2.252,29 | 12,68 | 8.949,45 | 3.591,72 |
| TEIÀ | 5.581 | 5.566,89 | 6,63 | 4.679,41 | 5.389,39 |
| TORDERA | 10.325 | 10.298,89 | 84,08 | 59.343,05 | 20.107,72 |
| VILASSAR DALT | 7.752 | 7.732,40 | 8,87 | 6.260,38 | 7.437,99 |
| VILASSAR MAR | 17.721 | 17.676,18 | 4,01 | 2.830,23 | 14.706,99 |
| MONTGAT | 8.690 | 8.668,02 | 2,8 | 1.976,22 | 7.329,66 |
| TIANA | 6201 | 6.185,32 | 7,9 | 5.575,76 | 6.063,41 |
| TOTAL | 247.491 | 246.865,10 | 349,77 | 246.865,10 | 246.865,10 |

5. CALENDARI

Aprovació del projecte desembre de 2003

2 mesos a partir de l’aprovació, per la exposició pública i licitació de l’obra

8 per a la construcció

Inici del servei : Desembre 2004

Municipis que han delegat la competència de la recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats al CCM (total 15 )

- Dosrius

- Canet de Mar

- Órrius

- Sant Cebrià de Vallalta

- Arenys de Munt

- Sant Andreu de Llavaneres

- Sant Pol de Mar

- Cabrera de Mar

- Sant Vicenç de Montalt

- Sant Iscle de Vallalta

- El Masnou

- Malgrat

- Premià de dalt

- Caldes d’Estrac

-     Argentona

6. PROJECTE